PHÂN TÍCH: CHỌN CÁCH LÀM PHÙ HỢP CHO HAI ĐỘI RIKKEIGO

So sánh mô hình tuần tự (Waterfall) và mô hình lặp theo Sprint (Scrum)

# PHẦN 1 - ĐỀ XUẤT 2 GIẢI PHÁP

Giải pháp 1 - Waterfall (mô hình tuần tự): Yêu cầu được thu thập và chốt tương đối đầy đủ ngay từ đầu, sau đó thực hiện lần lượt qua các giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và bàn giao. Thay đổi phát sinh được tiếp nhận qua quy trình kiểm soát thay đổi để đánh giá tác động trước khi thực hiện.

Giải pháp 2 - Scrum theo Sprint: Yêu cầu được đưa vào Product Backlog, sắp xếp ưu tiên và chọn một phần để phát triển trong từng Sprint ngắn. Sau mỗi Sprint, đội tạo Increment để lấy phản hồi sớm rồi cập nhật Backlog cho các Sprint tiếp theo.

# PHẦN 2 - SO SÁNH HAI GIẢI PHÁP

| Tiêu chí | Giải pháp 1 - Waterfall | Giải pháp 2 - Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | – Thấp hơn: yêu cầu đã chốt theo giai đoạn nên thay đổi giữa chừng cần đánh giá tác động, cập nhật tài liệu và có thể gây làm lại. | + Cao: Backlog có thể được sắp xếp lại giữa các Sprint, giúp đội phản ứng nhanh với nhu cầu thị trường. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | – Muộn hơn: sản phẩm thường được nhìn thấy đầy đủ ở các giai đoạn sau nên sai lệch có thể được phát hiện trễ. | + Sớm: mỗi Sprint có Increment để review, nhờ đó khách hàng phát hiện sai lệch và phản hồi thường xuyên. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | + Cao: dễ lập kế hoạch, kiểm soát phạm vi, tài liệu và các bước kiểm tra khi yêu cầu ít thay đổi. | – Không tối ưu bằng Waterfall trong trường hợp yêu cầu rất ổn định vì Scrum tạo thêm nhịp Sprint, review và ưu tiên lại dù mức biến động thấp. |

# PHẦN 3 - LỰA CHỌN & PHẢN BIỆN

Đội Tính năng nên dùng Scrum vì các yêu cầu như khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép thay đổi liên tục theo thị trường, nên cần phát triển theo Sprint và lấy phản hồi sớm.

Đội Đối soát nên dùng Waterfall vì yêu cầu xuất hóa đơn điện tử theo quy định thuế tương đối rõ ràng, ổn định và cần tài liệu, kiểm thử, phê duyệt chặt chẽ để giảm nguy cơ sai sót dẫn đến bị phạt.

Nếu luật thuế thay đổi gấp, Đội Đối soát phải kích hoạt quy trình change request, đánh giá tác động, ưu tiên cập nhật yêu cầu - thiết kế - kiểm thử và phát hành bản tuân thủ mới sớm nhất.

Rủi ro của cách làm này là phản ứng chậm hơn Scrum, có thể phát sinh làm lại và chậm đáp ứng quy định nếu quy trình phê duyệt quá nặng.

Vì vậy, đề xuất “áp Scrum cho cả hai đội vì Scrum hiện đại hơn” là không hợp lý: mô hình phải được chọn theo mức độ ổn định của yêu cầu, rủi ro nghiệp vụ và nhu cầu phản hồi chứ không theo xu hướng.

Kết luận áp dụng song song: Đội Tính năng = Scrum; Đội Đối soát = Waterfall có kiểm soát thay đổi.